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Проверочный лист и фрагмент ТЭО цеха тротуарной плитки
Бизнес Проект · www.biz-plan.kz · +7 (702) 286-58-26
Дата расчета: 27.10.2026. Город: Актобе. Документ помогает собрать задание и проверить связи в расчете. Форму подачи нужно получить у банка, инвестора или управляющей компании зоны.
Задание на разработку
	Поле
	Заполненный фрагмент
	Что подтвердить для своего проекта

	Решение
	Покупка линии для цеха серой плитки
	Сравниваемые комплектации и критерий выбора

	Получатель
	Собственник, предварительное инвестиционное решение
	Требования конечного получателя и приложения

	Площадка
	Арендуемая промбаза в Актобе, вне СЭЗ
	Права, назначение, планировку, подключения

	Продукт
	Плитка 100×200 мм, толщина 60 мм
	Номенклатуру, состав смеси, испытания качества

	Производственная схема
	Смеситель, конвейер, пресс, выдержка, склад
	Поддоны, перемещение, площадь и режим выдержки

	Продажи
	Закладываем 1 500 годных м² рабочего месяца
	Покупателей, ассортимент, цену и оплату

	Финансирование
	Закладываем 21 млн ₸ собственных средств
	Наличие денег и календарь вкладов



Технический расчет
Площадь изделия: 0,1 × 0,2 = 0,02 м². По опубликованной характеристике линии 800 плиток/час соответствуют 16 м²/час. Номинал за 22 смены по восемь часов – 2 816 м² до брака.
Закладываем 5% потерь. Для продаж 1 500 м² нужен валовой выпуск 1 578,95 м². Время формования – 98,7 часа за месяц, около 4,5 часа за смену. Проверить: соответствует ли этому потоку прием сырья, смешивание, оборот поддонов, выдержка и отгрузка.
Инвестиционный бюджет
	Статья
	Сумма, ₸
	Статус основания

	Линия УЛЬТРА с БП-1Г-300 и ЛК 5-0,5
	13 449 115
	Открытая цена ZZBO с НДС

	Доставка и монтаж
	650 000
	Закладываем лимит, нужен адресный расчет

	Матрица и поддоны
	700 000
	Закладываем лимит, нужна комплектация

	Складская механизация
	800 000
	Закладываем лимит, нужен подбор

	Электрика, пуск, испытания
	400 885
	Остаток выделенного лимита подготовки

	Оборотный капитал
	5 000 000
	Закладываем запас денег

	Итого
	21 000 000
	Планируемый вклад собственника



Превышение лимитов подготовки меняет общий бюджет проекта. До закупки получить адресные предложения и условия оплаты по всем позициям.
Расчет рабочего месяца
Закладываем цену 5 500 ₸ за годный м², потери 5%, расход цемента 22 кг и отсева 110 кг на валовой м². Материальная гипотеза служит для бюджета; производственный состав подтверждает технолог с испытаниями.
	Показатель
	Сумма, ₸
	Основание

	Выручка
	8 250 000
	1 500 × 5 500

	Цемент и отсев
	(3 069 347)
	Цены и расход с учетом брака

	Переменные эксплуатационные затраты
	(236 842)
	Закладываем 150 ₸/валовой м²

	Бригада с начислениями
	(1 082 250)
	Сдельно 650 ₸/годный м²; три сотрудника

	Аренда
	(500 000)
	Опубликованное предложение Актобе

	Эксплуатация здания
	(180 000)
	Закладываем лимит

	Обслуживание и ремонт
	(80 000)
	Закладываем лимит

	Учет, банк, связь, реклама, страхование
	(100 000)
	Закладываем лимит

	Платежи ИП за себя
	(21 675)
	Выбранная база, ставки 2026

	Резерв налога 3%
	(247 500)
	Ставка Актобе, режим упрощенной декларации

	Остается владельцу в месяц
	2 732 386
	До пополнения сезонного запаса



Владелец сам управляет и продает. Отдельной зарплаты директора и кредитных платежей нет. Управленческая амортизация – 266 667 ₸/месяц, прибыль после нее – 2 465 719 ₸. Расчет ведется без промежуточного округления.
Сезон и устойчивость
Закладываем март 50%, апрель 75%, май–сентябрь 100%, октябрь 50%, ноябрь–февраль остановка. Сезонные договоры и неполное время бригады оформляются под график.
Зимние постоянные расходы: 881 675 ₸ в месяц, за четыре месяца 3 526 700 ₸. Платежи ИП сохраняем с выбранной базы.
Выручка цикла – 55 687 500 ₸, денежный результат – 13 814 809 ₸. Средний результат календарного месяца – 1 151 234 ₸.
При объеме 1 050 м² остаток рабочего месяца – 1 648 167 ₸. При цене 4 950 ₸ и объеме 1 500 м² – 1 932 136 ₸.
Порог покрытия расходов – 367 годных м² за месяц с учетом минимальной базы СО и изменения рабочего времени бригады.
Если 40% выручки оплачивают через 30 дней, 3 300 000 ₸ временно связаны в задолженности покупателей.
Возврат 21 млн ₸ в повторяющемся календаре на фиксированных параметрах 2026 года – месяц 16, без дисконтирования. Для следующих лет ставки и цены пересчитывают.
Перед передачей получателю
[ ] Получена действующая форма ТЭО и список приложений.
[ ] У всех сравниваемых линий одинаково определены продукт и границы комплектации.
[ ] Цены имеют дату, единицу, условия доставки и состав налога.
[ ] Сырье начисляется на валовой выпуск, продажи – на годный.
[ ] Подтверждены смесь, качество, выдержка, оборот поддонов и складирование.
[ ] Площадка проверена по правам, назначению и документам подключения.
[ ] Адресные предложения закрывают все позиции инвестиционного бюджета.
[ ] Проверены режим налогообложения и состав покупателей.
[ ] Сдельная оплата связана с графиком работы и обязательными начислениями.
[ ] Движение денег учитывает сезон, авансы, запасы и отсрочки.
[ ] Зимний резерв сохраняется до выплат владельцу.
[ ] Вывод называет вариант и конкретные условия начала закупки.
Источники расчета
Проверены 27.10.2026:
ZZBO, линии для плитки (https://zzbo.kz/product-category/32-komplektuyutsie/vibropressi/vibropressy_plitka/) – цена и характеристики.
Шебер, цемент в Актобе (https://shebermarket.kz/ru/aktobe/goods/cement/2/1/0/12) – М500, 50 кг за 3 500 ₸.
SADI, нерудные материалы Актобе (https://sadi.kz/ceny/shcheben-pesok/aktobe) – индекс отсева 3 672 ₸/т.
Krisha, промбаза (https://krisha.kz/a/show/686626438?source=search_advert&srchid=01a096c3-3239-7741-9c11-99a2a008b391&srchpos=3&srchtype=filter) – предложение аренды 500 000 ₸/месяц.
Решение маслихата №356 (https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/G25CA00356M) – налог 3%.
Налоги, удержания и начисления – база «Факты Казахстан 2026» от 27.10.2026. Проектные параметры – допущения автора, прямо обозначенные в этом документе.
Нужен расчет под вашу площадку и требования получателя – закажите разработку в «Бизнес Проект» (https://www.biz-plan.kz/uslugi.html).




